**山东岱岳制盐有限公司**

**竣工验收资料编制项目询比价文件**

根据需要，现就山东岱岳制盐有限公司竣工验收资料编制项目进行询比价招标，欢迎有相关能力、经验的单位或个人参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司竣工验收资料编制。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司。

3、项目概述：

3.1 编制山东岱岳制盐有限公司120万吨/年制盐项目竣工验收资料及包材储库建设项目相关审批、验收、竣工资料及手续，为交钥匙项目。

3.2 120万吨/年六效制盐生产项目于2018年投产建成后，已完成竣工验收，现需补办五个单体（即制盐车间、卤水净化车间、质检中心、包装仓储车间、散湿盐库）的监督档案整理，出施工监督报告，施工资料变更后出新版资料，试验资料汇总及竣工资料更新后内容，档案馆用消防资料及其它所需资料的编制报送，窗口竣工手续报审，直至完成所有办理不动产权证书所需各环节手续资料，并办理完成不动产权证书。

3.3 包材储库建设项目位于山东岱岳制盐有限公司散湿盐库西侧，为扩建工程，需编制并协助办理包材储库建设项目立项阶段、规划阶段、施工阶段及工程竣工验收阶段建设项目所需手续、资料、取得各项许可（包含建设用地规划许可、工程规划许可、人防、消防审批等）、申领证书（建筑工程施工许可证、验收合格证等），直至包材储库建设项目合规完成建设、验收，完成验收办理不动产证书手续资料的编制、上报，完成办理不动产证书。

4、要求提供纸质版验收资料并装订成册交由招标人留档。

5、付款方式：

本工程无预付款，完成监督档案及出具监督报告并符合相关职能部门要求，支付合同金额的30%,完成120万吨/年制盐项目办理不动产证书手续资料的编制、上报，办理完成工程竣工报告并符合相关职能部门要求，支付合同金额的50%，办理完成不动产权证书后，支付合同金额的85%（投标方一并开具全额增值税专用发票)。包材储库建设项目完成验收办理不动产证书手续资料的编制、上报，办理不动产证书手续后支付合同金额的10%，余款5%作为质保金，质保期满，无质量问题，15日内付清余款。

二、**其他要求：**

1、投标方应根据招标人意见协助招标人对相关资料进行整理并交付使用。

2、工期：120万吨/年制盐项目办理不动产证书手续为90日历天，包材储库建设项目完成手续为30日历天。

3、质保期：120万吨/年制盐项目办理不动产证书手续资料及包材储库建设项目完成验收后办理不动产证书手续后之日起1年，1年内如有资料变更投标人仍需协助招标人进行资料变更及办理相关手续。

三、 投标资格要求：

1、该项目允许有相关经验的公司及个人报名参加竞标；

四、投标所需文件：

1、供应商或个人情况介绍（技术力量、规模、经营业绩等）；

2、供应商或个人认为可以证明其能力或者业绩的其他材料；

五、 投标时间：截止至2023年7月18日上午8:00。

**六、投标及开标方式：**

1、线上登录隆道云平台报价，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标公告；截止时间2023年7月18日上午8:00。

2、线下，报专用邮箱：[dyzy009@163.com，截止时间2023年7月18日上午8:00。](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)

3、开标时间：2023年7月18日下午14:00，开标地点：技术中心2楼会议室；

4、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得联系获得进一步的信息或技术交流。

**七、工期 ：**

1、120万吨/年制盐项目办理不动产证书手续资料的编制、上报，并办理完成不动产权证书：90日历天；

2、包材储库建设项目竣工验收资料编制、不动产证书取得：项目建设完成后30日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：赵经理 张经理 吕女士

移动电话：15621530171 13705382602 17705384027

监督部门：纪检工作室；

联系电话：8160666；

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2023年7月14日

附表：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东岱岳制盐有限公司  竣工验收资料编制项目报价单 | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 竣工验收资料编制项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价项目 | | 数量  （单位） | 报价单价  （元/项) | 报价合计  （元） | 备注 |
| 1 | 120万吨/年制盐项目竣工验收资料编制 | | 1项 |  |  |  |
| 2 | 包材储库建设项目竣工验收资料编制 | | 1项 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |

费用总计（元）：

单位（盖章）或个人（签字）：

年 月 日